## Slide 1: 谷神平台22H2重点工作
点击此处添加正文，文字是您思炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅的阐述您的观点。点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请言简意赅的阐述您的观点。

## Slide 2: 谷神支持的六个重点项目情况 - 李帅
序号 | 项目名称 | 项目背景和产品方案 | 启动时间和上线时间 | 项目经理 | 项目当前里程碑阶段 | 应用谷神组件 | 项目风险和求助
1 | 越秀地产-悦秀会 | 美控的项目经理现在由李昌强变更为王婵贤，上线方案她说今天完成第一版； 一期、二期 | 2022-01 |  |  | 基础组件 表单引擎 数据模型组件 | 美控的项目经理现在由李昌强变更为王婵贤，上线方案她说今天完成第一版；
2 | 玉柴-SCP,智慧营销 汽车后市场 |  | 2021-09 |  |  | 基础组件 表单引擎 API组件 | 进行中
3 | 佳通-供应渠道资源协同管理 |  | 2021-12 |  |  | 基础组件 表单引擎 流程引擎 报表组件 | 暂停
4 | 前海龙达-供应链项目 |  | 2022-07 |  |  | 基础组件 表单引擎 流程引擎 调度引擎 消息组件 | 暂停
5 | 盈峰环境-QMS |  | 2022-09 |  |  | 基础组件 表单引擎 流程引擎 调度引擎 消息组件 报表组件 | 进行中
6 | 通威-奖金项目 |  | 2022-07 |  |  | 基础组件 表单引擎 流程引擎 API组件 | 暂停
7 | 济钢 |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: 项目支持流程 - 李帅
培训计划
Notes:   项目支持流程机制和问题 - 李帅
市场支持流程：
响应时间，
项目问题录入系统（需求模板，xx，必选项），然后跟踪Bug完成时间；ITSM-善知-善治-？
项目人员技能需要认证（需求录入培训），项目组中的不愿意学习；
提示：知识库；
项目方案：低代码+ 高代码；营销产品线不重视前端，项目中无前端；
项目管理和周报：项目组成员要有前端，xx；
小组人员轮岗：能力保留，xx；
SA职责：拉通运作、方案设计、技术PK
1）SOW和技术建议书：平台之上的业务应用，以及边界；需求满足度评估；
项目节奏：UAT还在进行开发；对谷神了解不够；
培训认证；
上线部署方案：xx，环境要求，xx，2周前闭环确认；

## Slide 4: 谷神支持的两个产品线情况 - 业财、MDFP及其他 - 武明、李帅
序号 | 项目名称 |  | 主要进展 | 接口人 | 应用谷神组件 | 风险和求助
1 | MDFP产品 | 产品研发 |  |  | 基础组件 表单引擎 数据模型组件 | 
2 |  | 重点项目 | 喜临门、美控、可立克、欧普照明 喜临门的项目经理黄西洲，上线方案本周完成。 |  |  | 美控的项目经理现在由李昌强变更为王婵贤，上线方案她说今天完成第一版； 今天业财报了个新项目：可立克 ，需要部署DEV，现在子轩跟项目经理孙旭在要项目相关信息。
3 | 集成供应链产品 |  |  | 丘重阳 | 基础组件 表单引擎 流程引擎 报表组件 | 
4 |  |  |  | 无 |  | 
5 | ITSM产品 |  |  | 徐进 | 基础组件 表单引擎 流程引擎 调度引擎 消息组件 报表组件 | 
6 | IT流程中心融合 |  | 暂停 | 段鹏博 | 基础组件 表单引擎 流程引擎 API组件 | 
 | HCM产品 |  |  |  | 基础组件 表单引擎 API组件 | 
 | QMS产品 |  |  |  |  | 

## Slide 5: 谷神平台的产品路标（22H2）-武明
Notes:   研发版本计划 - 武明
  平台差异点：ERP ；
  -表单引擎重构、流程引擎选型升级、iPaaS预研、其他组件能力
版本火车锁定
业财版本配套，支持项目上线：欧普、喜临门、xx、？；
6个重点项目的需求收集机制；
版本节奏
  版本发布流程和清单
  版本收编关系
版本特性规划，竞争力，主动规划：
  iPaaS？；
  标杆项目练平台组件如流程引擎；项目复盘；
谷神平台的1+3规划：
  xx，；
  短木板？

## Slide 6: 越秀营销总结 - 秦建忠

## Slide 7: 产品经理角色认知-武明
Notes: 能力模型：
抽象归类；

## Slide 8: 基础平台路标规划 - 武明、罗伟生
Notes: 基础平台
数据模型
iPaaS

## Slide 9: 低代码平台路标规划 - - 武明
Notes: 表单
移动端App；
前端组件写在系统中； - 组件库；- 陈明浩
16个微前端解耦不好，相互依赖；微前端的路径变成可配置，便于升级； - 陈明浩
流程引擎：流程使用文档和认证（公司级认证人员名单）、内核升级、标杆项目：
竞争力：；
二开开发能力：配置和API；架构重构、解耦；
产品质量：升级不影响其他模块的使用，内部部分组件升级；
易用性：设计器：配置复杂，容易配错，指引不够；
注释、代码质量（String）、文档；
架构文档：xxx；

## Slide 10: 表单设计器和引擎重构方案和计划（如何过渡和后续收编） - 诗斌、佳豪

## Slide 11: 组件库设计方案和计划（如何过渡和后续收编） - 明浩

## Slide 12: 敏捷协同路标规划 - - 武明、慧健
Notes: 善治
运维工具
DevOps
需求管理进统一池子：项目中紧急需求：全部进系统；
谷神入场要求：；
需求提出时间要求：项目周例会；
开发完成时间：1个月时间；
基本原则：项目中使用的简单版本，有通用性需求后再产品化，xx；

## Slide 13: 知本路标规划 - 游招
路标
当前TOP问题清单
Notes: 数据中台策划
  新特性开发，还是稳定为主？ 当前最主要的问题？
  市场支持

## Slide 14: 运维流程和机制、工具、文档规划，项目支持清单 - 家斌
Notes: 运维：如何落地？
运维流程机制：周期发布、补丁升级；发版效率提升，2个小时，升级1.5小时，测试无流程 ，技术支持小组；
全新环境部署演练：xx；
网络规划：K8s/VM合部署的资源等；
运维工具？玉柴：FT监控工具，centlu?；
运维知识库：xx；
日志目录FTP方式共享；堡垒机：跳转，IP地址不需要多台服务器分别登录；
第三方软件标签人员列表：kafka、DB、？；
上线部署方案：xx，环境要求，xx，2周前闭环确认；
2）现网部署的版本 - 最新维护版本的信息共享出口约定 是运维：K8s仓库，xx - 给解决问题的人；
  域名、端口；
3）平台升级对上层应用影响最低：接口变动，xx，API快照立马生效，；尤其基础组，导入导出；
发布流程周期长，要求提供的内容多： 升级版本链条： 初始sql数据，sql表结构变动，nacos配置；
  版本发布记录表，要及时维护； 挂钩 月度绩效工资的关键事件；checklist；
  周三发版：版本火车（版本编号和内容），x，x；紧急修复要集体评审；
重大风险：
  上线时间一周内新需求：域名、数据库更换；
  上线操作方案和部署计划：xx - 家斌；

## Slide 15: THANKS